ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТОПОЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Хабаровского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы" на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края", утвержденную постановлением администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 30.11.2017 № 215

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, государственной программы Хабаровского края "Формирование современной городской среды", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 31 августа 2017 г. № 356-пр, в соответствии с постановлением администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 26 декабря 2014 № 281 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, их формирования и реализации", Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 – 2022 годы, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 г. № 691/пр, администрация Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы" на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края", утвержденную постановлением администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 30.11.2017 № 215 следующие изменения:

1.1. приложение № 6 изложить в следующей редакции:

"Приложение № 6

к муниципальной программе

**"**Формирование современной

городской среды на 2018-2024 годы**"** на территории Тополевского сельского поселения

Хабаровского муниципального района Хабаровского края

**Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование общественной территории, подлежащей благоустройству в | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| 1 | 2 | 3 |
| 2018 год | | |
| 1 | с. Матвеевка, территория прилегающая к амбулатории, почтовому отделению, дому культуры (с. Матвеевка, пер. Юбилейный, в районе дома № 1) | Асфальтирование территории, обеспечение освещения территории, установка скамеек, урн, вазонов, устройство автопарковки, установка декоративного ограждения |
| 2 | с. Тополево, центральная площадь (с. Тополево, ул. Пионерская, в районе дома № 2) | Благоустройство центральной площади: установка скамеек, вазонов, рыночного навеса, световое оформление |
| 2019 год | | |
| 1 | **с. Тополево "**Стадион**"**  **(с. Тополево, район д. 4-а**  **по** ул. Школьной**)** | Ремонт покрытия беговых дорожек, спортивных площадок, прыжковых, заездов, площадки перед трибунами, футбольного поля, устройство бесшовного наливного покрытия из резиновой крошки на воркаут площадке, оборудование воркаут площадки, оборудование скейт-парка, установка и оборудование павильона для переодевания и хранения инвентаря, установка флагштоков |
| 2 | **с. Тополево "**Детский парк**"**  **(с. Тополево, район д. 2**  **по** ул. Пионерской) | Ремонт тротуарных дорожек, асфальтового покрытия, замена тротуарного бордюра, укладка резинового покрытия в зоне детского городка, установка качели, качалок |
| 3 | с. Тополево **"**Сквер молодежи**"**  (с. Тополево, район д. 1 по ул. Садовой) | Установка лавочек, урн |
| 4 | с. Тополево **"**Комплексная спортивная площадка**"**  (с. Тополево, район д. 4-а  по ул. Школьной) | Ремонт проезда и устройство тротуарных дорожек установка ограждения площадки |
| 1 | 2 | 3 |
| 5 | с. Тополево **"**Площадка для проведения культурно-массовых мероприятий**"**  (с. Тополево, район д. 1 б  по ул. Центральной) | Асфальтирование проезда, тротуарных дорожек, установка лавочек, установка урн |
| 6 | с. Матвеевка **"**Площадка для проведения культурно-массовых мероприятий**"** (с. Матвеевка, район д. 1  по пер. Юбилейный) | Асфальтирование прилегающей территории, установка световых опор |
| 7 | с. Заозерное "Сквер памяти"  ( с. Заозерное, район д. 3  по ул. Петра Черкасова) | Асфальтирование прилегающей территории, установка скамьи |
| 8 | с. Матвеевка район "Многофункциональная спортивная площадка" (с. Матвеевка, район д. 2-а по ул. Кедровой) | Асфальтирование территории, прилегающей к многофункциональной спортивной коробке, устройство автопарковки, устройство и оборудование воркаут площадки, установка ограждения воркаут площадки |
| 2020 год | | |
| 1 | с. Тополево "Территории, прилегающей к Свято-Никольскому храму"  (с. Тополево, район д. № 2-б по ул. Центральной) | Планировка территории, устройство покрытия территории из тротуарной плитки, установка беседки, лавочек, обеспечение освещения территории, установка металлического декоративного забора, озеленение территории |
| 2 | с. Матвеевка "Аллея Памяти"  (с. Матвеевка, район д. № 26 по ул. Москаленко) | Планировка территории, устройство спусков к воде, строительство деревянной набережной с устройством надводных мостиков, создание альпийской горки, установка урн, скамеек, обеспечение освещения территории, озеленение территории, установка декоративного металлического ограждения |
| 3 | с. Заозерное "Многофункциональная спортивная коробка"  с(. Заозерное, район д. № 1 по ул. Петра Черкасова) | Устройство асфальтового покрытия спортивной коробки, устройство тротуарной дорожки к многофункциональной спортивной коробке,) установка скамьи, урны,) обеспечение освещения спортивной коробки |
| 2021 год | | |
|  | (по результатам отбора предложений) | (по результатам отбора предложений) |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 2022 год | | |
|  | (по результатам отбора предложений) | (по результатам отбора предложений) |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 2023 год | | |
|  | (по результатам отбора предложений) | (по результатам отбора предложений) |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 2024 год | | |
|  | (по результатам отбора предложений) | (по результатам отбора предложений) |
|  |  |  |
|  |  |  |

*Адресный перечень общественных территорий на 2020-2024 годы будет сформирован в соответствии с Порядком организации и проведения процедуры рейтингового голосования по отбору общественных территорий Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

".

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края и разместить на официальном сайте администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края в сети "Интернет" по адресу http://topolevo.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения В. В. Заярный